| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2025

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên:

Mã SV	: 2110900054                                Lớp: K21CNT           Khóa: K21

Số điện thoại	: 0969858603                                Email: nguyenviet0318@gmail.com

Ngành	: Công nghệ thông tin                   Hệ: Chính quy

Giảng viên (cán bộ) hướng dẫn:

Đơn vị công tác	: NTU

Số điện thoại	: 0978611889                                Email: chungtrinhj@gmail.com

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý bán đồng hồ

- Nội dung, phạm vi của đề tài

  - Nội dung:

- Dự án xây dựng một hệ thống website chuyên biệt cho việc quản lý và kinh doanh đồng hồ, giúp doanh nghiệp theo dõi toàn bộ quy trình hoạt động từ nhập hàng, bán hàng đến thống kê doanh thu. Đồng thời, trang web cung cấp một nền tảng thương mại điện tử hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm đồng hồ chính hãng. Các nội dung cụ thể bao gồm:

- Đối với doanh nghiệp:

- Quản lý doanh thu và sản phẩm:

- Cho phép doanh nghiệp dễ dàng theo dõi các hoạt động mua bán tại từng cửa hàng thông qua hệ thống báo cáo chi tiết.

- Cung cấp công cụ kiểm soát hàng hóa nhập/xuất, giúp quản lý tồn kho hiệu quả.

- Hỗ trợ phân loại sản phẩm theo danh mục, thương hiệu, trạng thái tồn kho, giúp quản lý hàng hóa một cách khoa học.

- Quản lý nhân viên và phân quyền:

  - Hỗ trợ phân quyền theo vai trò: Admin, Quản lý cửa hàng, Nhân viên bán hàng.

  - Quản lý tài khoản nhân viên, cấp quyền truy cập phù hợp với nhiệm vụ của từng người.

  - Theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua các số liệu thống kê về doanh số bán hàng.

- Thống kê doanh thu và báo cáo:

  - Hệ thống báo cáo doanh thu theo nhiều tiêu chí như thời gian (ngày, tháng, năm), theo cửa hàng hoặc thương hiệu đồng hồ.

  - Hiển thị biểu đồ trực quan giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá hiệu quả kinh doanh.

  - Dự đoán xu hướng mua sắm để hỗ trợ điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

- Đối với khách hàng:

- Xem thông tin chi tiết sản phẩm:

- Cung cấp hình ảnh sản phẩm chất lượng cao, thông tin chi tiết về kích thước, màu sắc, thương hiệu, giá cả.

- Cho phép khách hàng xem đánh giá sản phẩm từ những người mua trước.

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo tiêu chí:

- Tìm kiếm nhanh theo từ khóa hoặc bộ lọc theo thương hiệu, mức giá, màu sắc, kiểu dáng.

- Hỗ trợ tìm cửa hàng gần nhất có sản phẩm mong muốn thông qua hệ thống bản đồ.

- Hệ thống giỏ hàng và thanh toán:

- Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xem lại danh sách sản phẩm đã chọn trước khi thanh toán.

- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như chuyển khoản, thẻ tín dụng, ví điện tử.

- Cung cấp mã giảm giá, chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng thân thiết.

- Hệ thống tài khoản khách hàng:

- Cho phép khách hàng đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân.

- Theo dõi đơn hàng, lịch sử mua hàng, lưu danh sách sản phẩm yêu thích.

  - Phạm vi:

- Đối với doanh nghiệp: Trang web cung cấp công cụ quản lý kinh doanh toàn diện, hỗ trợ theo dõi doanh thu, kiểm soát hàng hóa nhập/xuất, và quản lý nhân viên.

- Đối với khách hàng: Cung cấp nền tảng mua sắm đồng hồ chính hãng từ nhiều thương hiệu uy tín, cho phép đặt hàng trực tuyến hoặc tìm cửa hàng có sản phẩm mong muốn.

- Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình

2.1. Frontend (Giao diện người dùng)

- HTML (HyperText Markup Language): Ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để xây dựng cấu trúc trang web.

- CSS (Cascading Style Sheets): Ngôn ngữ tạo kiểu giúp định dạng giao diện, màu sắc, bố cục trang web.

- JavaScript (JS): Ngôn ngữ lập trình phía client giúp tạo hiệu ứng động và tăng cường trải nghiệm người dùng.

- ReactJS: Thư viện JavaScript phổ biến giúp xây dựng giao diện người dùng hiện đại, tối ưu hiệu suất với mô hình component.

2.2. Backend (Xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ)

- Python: Ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, dễ đọc, phù hợp với việc xây dựng ứng dụng web.

- Flask: Micro-framework giúp xây dựng API đơn giản, nhẹ, linh hoạt.

- FastAPI: Framework hiện đại, hiệu suất cao dùng để phát triển API RESTful nhanh chóng, hỗ trợ tự động tạo tài liệu API.

2.3. Database (Cơ sở dữ liệu)

- PostgreSQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, hỗ trợ lưu trữ và truy vấn dữ liệu hiệu quả, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

- Các kết quả chính dự kiến đạt được

- Nâng cao kỹ năng lập trình, hiểu rõ cách sử dụng các công nghệ Frontend và Backend.

- Hiểu rõ quy trình triển khai một dự án phần mềm từ thiết kế đến triển khai.

- Hoàn thiện hệ thống trang web có thể sử dụng thực tế.

- Nắm vững mô hình quản lý dữ liệu, phân quyền người dùng và mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống.

- Kế hoạch thực hiện đề tài

| STT | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Giới thiệu đồ án tốt nghiệp Nhận đề tài; Phân tích yêu cầu và lựa chọn công nghệ phù hợp với quản lý bán đồng hồ. Hoàn thiện viết đề cương chi tiết Xin xác nhận của giảng viên hướng dẫn | 24/03/2025 – 28/03/2025 |  |
| T2 | - Nghiên cứu và phân tích yêu cầu quản lý bán đồng hồ quy mô nhiều cơ sở. - Tìm hiểu yêu cầu từ người sử dụng, doanh nghiệp. - Phân tích các yêu cầu, đề xuất phương án thiết kế, công nghệ sử dụng. - Phát triển tài liệu yêu cầu hệ thống (SRS). | 29/03/2025 – 04/04/2025 |  |
| T3 | Thiết kế hệ thống - Thiết kế kiến trúc hệ thống. - Thiết kế cơ sở dữ liệu. - Phác thảo giao diện người dùng (UI/UX). - Lập kế hoạch phát triển, xác định các mốc quan trọng. | 05/04/2025 – 12/04/2025 |  |
| T4 | Phát triển và triển khai hệ thống - Phát triển phần mềm theo các bước đã thiết kế. - Lập trình, kiểm thử các mô-đun, tích hợp các thành phần hệ thống. - Triển khác các chức năng phí quản trị hệ thống | 13/04/2025 – 19/04/2025 |  |
| T5 | Phát triển và triển khai hệ thống - Phát triển phần mềm theo các bước đã thiết kế. - Lập trình, kiểm thử các mô-đun, tích hợp các thành phần hệ thống. - Triển khái các chức năng phí người dùng | 20/04/2025 – 26/04/2025 |  |
| T6 | Kiểm thử hệ thống - Hoàn thiện các chức năng - Kiểm thử chức năng, hiệu suất và bảo mật. - Xử lý các lỗi phát sinh và tối ưu hóa hệ thống. - Ghi nhận kết quả kiểm thử và báo cáo chi tiết. | 27/04/2025 – 03/05/2025 |  |
| T7 | Hoàn thiện và viết báo cáo đồ án - Hoàn thiện hệ thống, chỉnh sửa và tối ưu hóa. - Hoàn thiện viết báo cáo đồ án, bao gồm các phần như: hoàn thiện phần giới thiệu đề tài, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, triển khai, kiểm thử và kết quả đạt được. - Chuẩn bị tài liệu bảo vệ đồ án. | 04/05/2025 – 10/05/2025 |  |
| T8 | Chuẩn bị trước Bảo vệ đồ án - Hoàn thiện báo cáo bản word - Soạn slide trình bày báo cáo - Rà soát các lỗi trong chương trình thực nghiệm - Thực hiện bảo vệ đồ án trước giảng viên hướng dẫn. - Trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc từ giảng viên hướng dẫn. - Xin xác nhận của giảng viên hướng dẫn. |  |  |

Hà nội, ngày …. Tháng … năm 2025

| Trưởng Khoa (Ký và ghi rõ họ tên) | Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) | Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |