| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2025

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên:

Mã SV	: 2110900054                                Lớp: K21CNT           Khóa: K21

Số điện thoại	: 0969858603                                Email: nguyenviet0318@gmail.com

Ngành	: Công nghệ thông tin                   Hệ: Chính quy

Giảng viên (cán bộ) hướng dẫn:

Đơn vị công tác	: NTU

Số điện thoại	:0978611889                                 Email: chungtrinhj@gmail.com

Tên đề tài:

- Nội dung, phạm vi của đề tài

- Xây dựng ứng dụng quản lý, giới thiệu và bán sản phẩm đồng hồ

- Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình

- Các ngôn ngữ, công nghệ FrontEnd: HTML, CSS, JS, ReactJs

- Các ngôn ngữ, công nghệ BackEnd: Python, Flask, FastAPI

- Các kết quả chính dự kiến đạt được

-

- Kế hoạch thực hiện đề tài

| STT | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Giới thiệu đồ án tốt nghiệp Nhận đề tài; Phân tích yêu cầu và lựa chọn công nghệ phù hợp Hoàn thiện viết đề cương chi tiết Xin xác nhận của giảng viên hướng dẫn | 24/03/2025 – 28/03/2025 |  |
| T2 | - Nghiên cứu và phân tích yêu cầu - Tìm hiểu yêu cầu từ người sử dụng, doanh nghiệp hoặc nghiên cứu khoa học. - Phân tích các yêu cầu, đề xuất phương án thiết kế, công nghệ sử dụng. - Phát triển tài liệu yêu cầu hệ thống (SRS). | 29/03/2025 – 04/04/2025 |  |
| T3 | Thiết kế hệ thống - Thiết kế kiến trúc hệ thống. - Thiết kế cơ sở dữ liệu (nếu có). - Phác thảo giao diện người dùng (UI/UX). - Lập kế hoạch phát triển, xác định các mốc quan trọng. | 05/04/2025 – 12/04/2025 |  |
| T4 | Phát triển và triển khai hệ thống - Phát triển phần mềm theo các bước đã thiết kế. - Lập trình, kiểm thử các mô-đun, tích hợp các thành phần hệ thống. - Triển khác các chức năng phí quản trị hệ thống | 13/04/2025 – 19/04/2025 |  |
| T5 | Phát triển và triển khai hệ thống - Phát triển phần mềm theo các bước đã thiết kế. - Lập trình, kiểm thử các mô-đun, tích hợp các thành phần hệ thống. - Triển khái các chức năng phí người dùng | 20/04/2025 – 26/04/2025 |  |
| T6 | Kiểm thử hệ thống - Hoàn thiện các chức năng - Kiểm thử chức năng, hiệu suất và bảo mật. - Xử lý các lỗi phát sinh và tối ưu hóa hệ thống. - Ghi nhận kết quả kiểm thử và báo cáo chi tiết. | 27/04/2025 – 03/05/2025 |  |
| T7 | Hoàn thiện và viết báo cáo đồ án - Hoàn thiện hệ thống, chỉnh sửa và tối ưu hóa. - Hoàn thiện viết báo cáo đồ án, bao gồm các phần như: hoàn thiện phần giới thiệu đề tài, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, triển khai, kiểm thử và kết quả đạt được. - Chuẩn bị tài liệu bảo vệ đồ án. | 04/05/2025 – 10/05/2025 |  |
| T8 | Chuẩn bị trước Bảo vệ đồ án - Hoàn thiện báo cáo bản word - Soạn slide trình bày báo cáo - Rà soát các lỗi trong chương trình thực nghiệm - Thực hiện bảo vệ đồ án trước giảng viên hướng dẫn. - Trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc từ giảng viên hướng dẫn. - Xin xác nhận của giảng viên hướng dẫn. |  |  |

Hà nội, ngày …. Tháng … năm 2025

| Trưởng Khoa (Ký và ghi rõ họ tên) | Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) | Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |